Ретроспектива

В ходе работы над приложением ContactsApp, были выполнены все пункты ТЗ в полном объеме. ТЗ изменениям не подвергалось.

Задача не выполнена в срок, по причинам: халатности, нерационального использования времени и проблемами с совмещением работы с учебой. На написание всех лабораторных работ, в виду ограничения времени, потребовалось по 3-4 часа в день, 2-3 дня в неделю. Написание документации заняло не более 4 часов от всего времени создания приложения. Больше всего времени заняло создание пользовательского интерфейса и юнит тестов. Так же много исправлений потребовалось в оформлении кода.

Во время создания приложения замечаний к ТЗ не было. Описание достаточно подробное и понятное, противоречий не найдено.

Каких-либо сложностей связанных с средой разработки и с системой версионного контроля не было.

Затруднений при проведении приемочного тестирования сложностей не возникло.

Получены навыки программирования на С#, windows forms (многие приемы, использованные тут, оказались полезны так же при сдаче дисциплины ОРСАПР), также укреплены навыки работы с git. Приобретен опыт работы с библиотеками сериализации JSON, знакомство с юнит-тестированиями NUnit). Был разобран процесс сборки установщика и сборки программы. Получены знания и практический навык составления проектной документации.

Проект можно считать не сильно успешно, но завершенным.